H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 08.11.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze,
        Ron Kagelmann (krankheitsbedingt nicht anwesend)
Scrum-Master: Elina Huck
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Jira-Projekt überarbeiten/erstellen, da es Probleme bei dem Zugriff gab
- Besprechung der letzten Aufgaben
- Zusammenführen der einzelnen HTML-Seiten/PHP-Dateien
- Auswertungssystem für Fragebogen erstellen
- Teammitglieder bringen sich auf neusten Stand
- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Design der zusammengefügten Dateien vereinheitlichen
  - Ron: Fragebogen überarbeiten/umformulieren
  - Elina: Zwischenpräsentation erstellen
  - Tom: PHP-Werte zwischen einzelnen Seiten übertragen

Ziele:
- Zwischenpräsentation für nächstes Treffen
- Einheitlich aussehendes Programm
- bis auf Auswertung und versenden einer E-Mail, fertige Web-Anwendung

Nächstes Treffen: 15.11.2019