H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 25.10.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze, Ron Kagelmann
Scrum-Master: Ron Kagelmann
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Jira-Projekt mithilfe der Auszubildenen einrichten
- Besprechung der letzten Aufgaben
- Zusammenführen der einzelnen HTML-Seiten
- Teammitglieder bringen sich auf neusten Stand
- Jira-Projekt aktualisieren
- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Seiten zusammenführen und erste Gedanken zu Design
  - Ron: Eingabe der ID /Jobbeschreibung und übergeben an die nächste Seite
  - Elina: Fragebogen auswerten, Jira-Projekt aktualisieren
  - Tom: txt-Datei auslesen und Fragen generieren

Ziele:
- Programmierung: Fragebogen erstellen mit ID und Beruf
- Programmierung: Fragebogen aus txt-Datei lesen und Fragen generieren
- Programmierung: Fragebogen auf Richtigkeit auswerten
- Programmierung: Design und Zusammenführung der Seite

Nächstes Treffen: 08.11.2019