H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 06.12.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze, Ron Kagelmann
Scrum-Master: Elina Huck
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Treffen mit den Auszubildenden um Datenbankumsetzung zu besprechen
- HTML-Reiter Fragen sollen auf einzelnen Seiten erscheinen
- Burndown-Diagramm erstellen/ bearbeiten
- etwa 30 Fragen in einem Test
- Anzahl Fragen/ Kategorien konfigurierbar
- Zeitcountdown
- Beyond-Scrum
- Meilenstein-Plan
- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Projektdokumentation schreiben / Info HTML-Reiter
  - Ron: Projektdokumentation schreiben / Info HTML-Reiter
  - Elina: Meilenstein-Plan / Beyond-Scrum / Info HTML-Reiter
  - Tom: Systemdokumentation / Timer-Funktion / Info HTML-Reiter

Ziele:
- Projektdokumentation fortsetzen
- Systemdokumentation fortsetzen
- Programmierung: Fragen auf einzelne Seiten verteilen
- Burndown-Diagramm

Nächstes Treffen: 13.12.2019