H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 15.11.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze,
        Ron Kagelmann (krankheitsbedingt nicht anwesend)
Scrum-Master: Tom Weitze
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Zwischenstand präsentieren
- Verbesserungsvorschläge besprechen / einbinden
- Verbesserungsvorschläge:
Präsentation
- Woher kommen die ID's?
- Stichpunkte statt Sätze
- Bilder/Design in der Power-Point Präsentation
- Wo kommen wir her? / Vorstellung
- wirtschaftliche Aspekte mit einbringen
- Seitenzahlen einfügen
Web-Anwendung
- Startseite für Bewerber
- Pro Seite eine Frage (HTML 5-Reiter,CSS 3 zwischen „Seiten“ wechseln)
- Config-Datei um Einstellungen zu verändern
- Fragen Kategorien zuordnen
- Fragen mit Textfeldern einfügen
- Drop-Down Feld statt Buttons
- E-Mail Absender benötigt? Wenn ja welcher?
- Netzdiagramm mit Kategorien erstellen und senden
- Mit Datenbank arbeiten/einpflegen (Ausblick)
- Fragen-Generierungs-Tool (Ausblick)

- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Drop-Down-Menu bei Stellenauswahl, Startseite für Bewerber
  - Ron: Power-Präsentation überarbeiten, wirtschaftlicher Aspekt, Netzdiagramm erstellen / senden → informieren
  - Elina: HTML eine Frage pro Seite (aber auf der gleichen Seite → Reiter)
  - Tom: Fragen mit Textfeldern, Kategorien auswählen

Ziele:
- Zwischenpräsentation für nächstes Treffen überarbeiten
- Aufgaben erledigen
- Informationen beschaffen

Nächstes Treffen: 22.11.2019