H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 22.11.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze,
        Ron Kagelmann
Scrum-Master: Sören Benjes
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Treffen mit Programmierern von H&D um Datenbank-Erstellung zu besprechen
- Besprechung der letzten Aufgaben
- Inhalt der Dokumentation besprechen und vorbereiten
- weitere Aufgaben abhängig von Erstellung der Datenbank
- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Anfang Projektdokumentation (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis)
  - Ron: Anfang Projektdokumentation (Projekteinleitung)
  - Elina: Reiter HTML erstellen → eine Frage pro Seite, Präsentation überarbeiten
  - Tom: Anfang Systemdokumentation

Ziele:
- Zwischenpräsentation für nächstes Treffen mit Herrn Schobert
- Projektdokumentation beginnen
- Systemdokumentation beginnen

Nächstes Treffen: 29.11.2019