H&D Assessment-Process

Sitzungsprotokoll vom 18.10.2019

Teilnehmer: Elina Huck, Sören Benjes, Tom Weitze, Ron Kagelmann (abgemeldet, krank)
Scrum-Master: Sören Benjes
Ansprechpartner: Lena Hoffmann, Markus Sydekum

Themen:
- Treffen mit den Ansprechpartnern
- Besprechung der letzten Aufgaben
- Überarbeitung des Pflichtenhefts
- Teammitglieder bringen sich auf neusten Stand
- Bestandteile der Web-Anwendung
- 2 Optionen für die Anwendung
- Aufgabenverteilung:
  - Sören: Indexseite mit Buttons die auf nächste Seite verweisen
  - Ron: Eingabebildschirm bei der eine ID eingegeben wird und auf nächste Seite verweisen
  - Elina: Fragebogenmuster mit Frage und Antwortmöglichkeiten und Verweis auf nächste Seite
  - Tom: E-Mails automatisch generieren in Web-Anwendung

Ziele:

- Abschluss Pflichtenheft
- Abklären welche Option verwendet werden soll
- Erste Entwicklungsergebnisse entwickeln (siehe Aufgabenverteilung)
- Beim nächsten Treffen die Ergebnisse verbinden

Nächstes Treffen: 25.10.2019